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	UBND XÃ SƠN TIẾN
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
Số:         /TTr-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Tiến, ngày        tháng 8 năm 2026


TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa kênh mương nội đồng vùng Đồng Mối thôn Tân Thịnh, Đại Thịnh, xã Sơn Tiến

    Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến;
- Phòng Kinh tế.

	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 12/10/2025; 
[bookmark: tvpllink_gqfnckcasa][bookmark: tvpllink_edawraezus][bookmark: tvpllink_hbwjisyjfg]Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Sơn Tiến về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; 
Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn ngân sách xã giai 2026 - 2030;
Văn phòng HĐND - UBND xã kính trình Phòng Kinh tế thẩm định và Ủy ban nhân dân xã phê duyệt cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa kênh mương nội đồng vùng Đồng Mối thôn Tân Thịnh, Đại Thịnh, xã Sơn Tiến với nội dung chính như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
[bookmark: _Hlk178109179]1. Tên dự án: Sửa chữa kênh mương nội đồng vùng Đồng Mối thôn Tân Thịnh, Đại Thịnh, xã Sơn Tiến.
2. Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình nông nghiệp, phát triển nông thôn, cấp IV.
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Sơn Tiến.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh
5. Mục tiêu, quy mô đầu tư, địa điểm xây dựng
5.1. Mục tiêu của dự án
Sửa chữa kênh mương nội đồng vùng Đồng Mối thôn Tân Thịnh, Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nhằm đảm bảo việc tưới tiêu phục vụ sản xuất cho người dân; góp phần ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.
5.2. Quy mô đầu tư (dự kiến).
- Chiều dài tuyến: L=568,51m; Điểm đầu (K0+00) nối với cống cũ; đến điểm cuối (K0+568,51) nối với cống B=0,6m của đường trục chính xã; 
- Mặt cắt hình chữ nhật kích thước (BxH) = (0,4x0,5)m. Kết cấu bằng bê tông Rb200 đá (1x2)cm loại 1, chiều dày thành kênh và đáy kênh 12 cm, bạt xác rắn lót đáy kênh. Dọc theo chiều dài tuyến kênh 10,0m bố trí 1 khe lún bằng 2 lớp giấy dầu nhựa đường.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 800 triệu đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).
7. Nguồn vốn: Ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2026 
9. Đơn vị lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Văn phòng HĐND - UBND xã
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
1. Nhiệm vụ khảo sát
Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình hiện hành thực hiện nhiệm vụ khảo sát với nội dung khối lượng thực hiện như sau:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Xây dựng mốc cao độ đường chuyền cấp 2 địa hình cấp II
	điểm
	2,000

	2
	Thủy chuẩn kỹ thuật.  ĐH cấp II
	km
	0,569

	3
	Lập bình đồ trên cạn TL 1/1.000. đđm:1 m. ĐH cấp II
	100ha
	0,006

	4
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến. trên cạn. ĐH cấp II
	100 m
	5,685

	5
	Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến. trên cạn. ĐH cấp II
	100 m
	2,800

	6
	Khôi phục bàn giao
	công
	1,00


2. Nhiệm vụ lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật
Nội dung báo cáo báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15.
3. Thời gian, tiến độ, kinh phí thực hiện
- Thời gian thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 30 ngày (Không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng khác).
[bookmark: _Hlk142659815][bookmark: _Hlk142659855]4. Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các chi phí khác có liên quan: 65.274.000 đồng (Bằng chữ: Sáu lăm triệu hai trăm bảy tư nghìn đồng). Trong đó:
	TT
	Nội dung chi phí
	Giá trị (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chi phí khảo sát, lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật:
	60.954.000
	

	1.1
	Chi phí khảo sát địa hình:
	19.973.000
	

	1.2
	Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
	40.981.000
	

	2 
	Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán
	4.320.000
	

	
	Làm tròn:
	65.274.000
	


Kính đề nghị Phòng Kinh tế xem xét thẩm định trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.
	CHÁNH VĂN PHÒNG


	
	

	

	
	
	

	
	
Phan Xuân Long


  

